Утверждена постановлением

Правительства Чукотского

автономного округа

от 7 апреля 2004 г. N 74

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

Паспорт программы

| Полное наименование программы | Региональная целевая программа "Развитие систем связи и информатики в Чукотском автономном округе" |
| --- | --- |
| Наименование субъекта | Чукотский автономный округ |
| Постановление об утверждении программы | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 07.04.2004 N 74 |
| Заказчик программы | Правительство Чукотского автономного округа |
| Основной разработчик программы | Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округ |
| Цель программы | Обеспечение социальной потребности населения в информационных услугах путем расширения сети телерадиовещания, модернизации существующих абонентских сетей, развития сети доступа на базе современных многофункциональных АТС, цифровых телекоммуникационных и беспроводных технологий, энергосбережения объектов связи в населенных пунктах Чукотского автономного округа |
| Основные задачи программы | Организация вещания телепрограммы НТВ на территории Чукотского автономного округа; модернизация телефонных абонентских сетей в г. Билибино и с. Кепервеем Билибинского района на базе современных многофункциональных АТС и цифровых телекоммуникационных технологий; развертывание регионального проекта цифровой интегрированной сети связи и информатики в населенных пунктах на базе современных беспроводных технологий с предоставлением всем категориям абонентов услуг цифровой телефонии и доступа в Internet; формирование единого информационного пространства и развитие средств массовой информации на территории Чукотского автономного округа |
| Основные мероприятия программы | Оформление разрешительных документов, включая лицензию Минсвязи России и МПТР России; приобретение цифровых АТС, приемного и передающего оборудования, доставка и пуско-наладочные работы, сдача и прием в эксплуатацию, оплата спутникового ресурса, подготовка технических помещений; развертывание пилот-проекта цифровой интегрированной сети связи и информатики в с.Канчалан; выделение средств на оплату услуг предприятий связи по трансляции программ телевидения и радиовещания на территории Чукотского автономного округа |
| Срок реализации программы | 2004 год |
| Исполнители основных мероприятий программы | Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа и Департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа; |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего - 59 500 тысяч рублей, в том числе: 2004 год - 59 500 тысяч рублей. Окружной бюджет - 56 500 тысяч рублей, в том числе: 2004 год - 56 500 тысяч рублей. Собственные средства предприятий - 3 000 тысячи рублей, в том числе: 2004 год - 3 000 тысячи рублей. |
| Порядок финансирования расходов программы | Распорядителями средств окружного бюджета, при их выделении на мероприятия программы, являются Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа и Департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа; получателем средств при их распределении определяется подрядная организация, победитель конкурса, в части выполнения мероприятий по организации вещания телепрограммы НТВ на территории Чукотского автономного округа и реализации проекта модернизации телефонных абонентских сетей в г. Билибино и с. Кепервеем Билибинского района на базе современных многофункциональных АТС и цифровых телекоммуникационных технологий, а также оператор вещания в части оплаты услуг предприятиям связи по трансляции программ телевидения и радио на территории Чукотского автономного округа |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Программа имеет социальный эффект, так как решает проблемы населения (оперативное информирование о политической, экономической и культурной жизни, а также оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций). Позволит увеличить информационный доступ населения автономного округа к теле, - радиопрограммам и в Internet, обеспечит надежной телефонной связью жителей населенных пунктов. |
| Организация контроля за реализацией программы | Контроль за реализацией программы осуществляют: Правительство Чукотского автономного округа, Департамент финансов, экономики, и имущественных отношений Чукотского автономного округа совместно с Департаментом промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа и Департаментом культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа, другими органами исполнительной власти автономного округа в порядке, установленном для контроля за реализацией целевых программ в Чукотском автономном округе. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В 2001-2003 г.г. на территории Чукотского автономного округа развернуты и запущены в эксплуатацию сети спутниковой связи и спутникового телерадиовещания, охватывающие соответственно 35 и 46 населенных пунктов. За период эксплуатации оборудование указанных сетей обеспечило высокую надежность и качество спутниковых каналов, однако доступность и качество связи в большинстве населенных пунктов остаются неудовлетворительными.

Это обусловлено, в первую очередь, полным физическим и моральным износом местных наземных сетей абонентского доступа, включающих устаревшие аналоговые АТС и практически разрушенное линейно-кабельное хозяйство. В этих условиях доступ абонентов населенных пунктов затруднен даже к услугам телефонной и документальной электросвязи, в том числе и в Internet.

Решение указанной проблемы возможно только за счет модернизации существующих и развертывания новых абонентских сетей на базе современных многофункциональных АТС и цифровых абонентских линий, реализованных на технологиях радиодоступа. Поэтапное введение в эксплуатацию новых сетей доступа, в сочетании с существующими спутниковыми каналами связи, обеспечит создание в Чукотском автономном округе современной цифровой телекоммуникационной инфраструктуры с предоставлением всем категориям абонентов полного набора услуг связи и информатики, позволит исключить претензии к качеству и доступности указанных услуг и, как следствие, приведет к улучшению качества жизни населения и увеличению доходов операторов связи за счет роста объемов трафика.

В свою очередь непринятие мер к скорейшей модернизации абонентских сетей населенных пунктов, даже при высоком качестве и надежности спутниковых каналов, не позволит снять ни одной из существующих сегодня проблем организации связи в Чукотском автономном округе.

Наряду с обеспечением качества связи настоящая программа предусматривает улучшение информационного обеспечения населения Чукотского автономного округа за счет организации и технической реализации вещания новых телевизионных программ, в первую очередь - программы НТВ. В 2004 году запланировано поэтапное обеспечение трансляции программы НТВ во всех населенных пунктах, где установлены и действуют земные станции спутниковой связи и телерадиовещания, начиная с г. Анадыря и районных центров.

Организация вещания региональной FМ-радиостанции ("Радио "Пурга"), телеканала "Белый ветер" (на основе сетевого партнерства с ЗАО "СТС") и сетевой радиостанции "Радио "Максимум" в рамках формирования единого информационного пространства и развития средств массовой информации на территории Чукотского автономного округа, осуществляется Автономной некоммерческой организацией "Информационное агентство "Чукотка".

Социальная значимость организованного вещания обусловлена удаленностью Чукотского автономного округа от центральных районов страны, сложностью транспортной схемы и, как следствие, наличием определенного информационного и культурного вакуума.

В настоящее время финансирование программ теле, - радиовещания за счет собственных средств предприятия не покрывает расходы трансляции. Затраты покрываются за счет средств займов и, частично, средств благотворительной помощи.

Учитывая социальную направленность осуществляемых мероприятий, формирования единого информационного пространства и развития средств массовой информации на территории Чукотского автономного округа необходимо предпринять меры, направленные на коренное улучшение ситуации информационного обеспечения населения Чукотского автономного округа, что возможно лишь при решении проблем, программным методом.

2. Цели и задачи

Целями и задачами настоящей программы являются:

обеспечение социальной потребности населения в информационных услугах путем расширения сети телерадиовещания, модернизации существующих абонентских сетей, развития сети доступа на базе современных многофункциональных АТС, цифровых телекоммуникационных и беспроводных технологий, энергосбережения объектов связи в населенных пунктах Чукотского автономного округа;

организация вещания телепрограммы НТВ на территории автономного округа с целью информирования населения о важнейших политических событиях в стране, увеличения зоны охвата территории Чукотки большим количеством телевизионных программ;

развертывание регионального проекта цифровой интегрированной сети связи и информатики в населенных пунктах на базе современных беспроводных технологий с предоставлением всем категориям абонентов услуг цифровой телефонии и доступа в Internet;

формирование единого информационного пространства и развитие средств массовой информации на территории Чукотского автономного округа.

3. Перечень мероприятий и работ по реализации программы

В целях реализации задач программы необходимо провести следующий комплекс мероприятий:

а) провести организацию вещания телепрограммы НТВ на территории Чукотского автономного округа для чего:

оформить разрешительные документы, включая лицензию Оператора (Минсвязи России) и Вещателя (МПТР России);

приобрести приемное и передающее оборудование;

доставить оборудование и произвести пуско-наладочные работы в населенных пунктах Чукотского автономного округа;

осуществить сдачу и прием в эксплуатацию объектов связи;

осуществить оплату спутникового ресурса;

б) реализовать проект модернизации телефонных абонентских сетей в г. Билибино и с. Кепервеем Билибинского района на базе современных многофункциональных АТС и цифровых телекоммуникационных технологий для чего:

разработать проект, утвердить его в органах государственной экспертизы;

заключить контракт с компанией "Iskratel" (Словения) на поставку оборудования типа SI2000 до г. Москвы;

доставить авиатранспортом приобретенное по контракту у компании "Iskratel" оборудование до г. Билибино;

организовать цифровой линейный тракт 2хЕ1 АТС Билибино - АТС Кепервеем;

приобрести станционный кабель ТСВ 103х2х0,4 для осуществления переключения абонентской емкости на вводимые в эксплуатацию цифровые АТС;

доукомплектовать станции спутниковой связи в г. Билибино для организации подключения цифровой АТС;

подготовить технические помещения в соответствии с требованиями проекта для размещения оборудования цифровых АТС;

осуществить монтаж станционного оборудования и переключить абонентские емкости.

в) развернуть региональный проект цифровой интегрированной сети связи и информатики в населенных пунктах на базе современных беспроводных технологий с предоставлением всем категориям абонентов услуг цифровой телефонии и доступа в Internet, осуществив для этого, пилот-проект цифровой интегрированной сети связи и информатики в с.Канчалан;

г) субсидировать Автономную некоммерческую организацию "Информационное агентство "Чукотка" через Департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа с целью оплаты услуг предприятий связи по трансляции программ телевидения "Белый Ветер" (СТС и региональная программа) и радиовещания "Радио "Пурга", "Радио "Максимум" (сетевая программа), а также ретрансляции на территории Чукотского автономного округа теле, - радиопрограмм "СТС" и "Максимум".

4. Сроки реализации программы

Определить сроки реализации программы:

по введению телепрограммы НТВ в населенных пунктах Анадырь, Билибино, Певек, Беринговский, Мыс Шмидта, Провидения, Эгвекинот, Лаврентия до 31 июля 2004 года;

по введению телепрограммы НТВ в остальных населенных пунктах автономного округа, где установлены и действуют земные станции спутниковой связи и телерадиовещания до 10 декабря 2004 года;

по модернизации телефонных абонентских сетей в г. Билибино и с. Кепервеем Билибинского района на базе современных многофункциональных АТС и цифровых телекоммуникационных технологий до 25 декабря 2004 года;

осуществить ввод пилот-проекта цифровой интегрированной сети связи и информатики в с. Канчалан на базе современных беспроводных технологий с предоставлением всем категориям абонентов услуг цифровой телефонии и доступа в Internet к 1 мая 2004 года.

5. Объемы, предлагаемые источники и порядок финансирования программы

Реализация программы осуществляется за счет средств окружного бюджета и собственных средств предприятий.

Ориентировочные объемы финансирования мероприятий на 2004 год составляют:

Всего - 59 500 тысяч рублей,

в том числе:

2004 год - 59 500 тысяч рублей.

Окружной бюджет - 56 500 тысяч рублей,

в том числе:

2004 год - 56 500 тысяч рублей.

Собственные средства предприятий - 3 000 тысячи рублей,

в том числе:

2004 год - 3 000 тысячи рублей.

Объем средств может уточняться в установленном порядке.

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа через подрядную организацию, победителя конкурса, обеспечивает выполнение мероприятий программы по организации вещания телепрограммы НТВ на территории Чукотского автономного округа и реализацию проекта модернизации телефонных абонентских сетей в г. Билибино и с. Кепервеем Билибинского района на базе современных многофункциональных АТС и цифровых телекоммуникационных технологий, развертывания регионального проекта цифровой интегрированной сети связи и информатики в населенных пунктах на базе современных беспроводных технологий с предоставлением всем категориям абонентов услуг цифровой телефонии и доступа в Internet, оформление необходимых разрешительных документов, приобретение приемного и передающего оборудования, его доставку, пуско-наладочные работы, сдачу и прием в эксплуатацию объектов связи в населенных пунктах Чукотского автономного округа.

Распорядителями средств окружного бюджета, при их выделении на мероприятия программы, являются Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа и Департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа. Получателем средств при их распределении определяется подрядная организация, победитель конкурса, в части выполнения мероприятий по организации вещания телепрограммы НТВ на территории Чукотского автономного округа и реализации проекта модернизации телефонных абонентских сетей в г. Билибино и с. Кепервеем Билибинского района на базе современных многофункциональных АТС и цифровых телекоммуникационных технологий, а также Автономная некоммерческая организация "Информационное агентство "Чукотка", оператор вещания, в части оплаты услуг предприятиям связи по трансляции программ телевидения и радио на территории Чукотского автономного округа.

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа и Департамент культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики Чукотского автономного округа один раз в квартал информируют Правительство Чукотского автономного округа о ходе реализации программы.

6. Социально - экономическое значение

Реализуемые мероприятия программы имеют социальный эффект, так как отражают важные проблемы населения (оперативное информирование о политической, экономической и культурной жизни, а также оповещение о возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций), формирование единого информационного пространства и развитие средств массовой информации на территории автономного округа. В результате реализации программы увеличится информационный доступ населения к телевизионным и радиопрограммам, будет обеспечена надежная телефонная связь в с. Канчалан и Кепервеем, г. Билибино. В перспективе планируется развернуть в определенных населенных пунктах Чукотского автономного округа на базе современных беспроводных технологий с предоставлением всем категориям абонентов услуг цифровой телефонии и доступа в Internet региональный проект цифровой интегрированной сети связи и информатики.

Приложение

к региональной целевой программе

"Развитие систем связи и информатики

в Чукотском автономном округе"

Объемы и источники финансирования программы

тыс. рублей

| Наименование мероприятий | 2004 год |
| --- | --- |
|  | Всего, в т. ч.: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  | Окруж. бюджет | Собств. средст. предпр. | Окруж. бюджет | Собств. средст. предпр. | Окруж. бюджет | Собств. средст. предпр. | Окруж. бюджет | Собств. средст. предпр. | Окруж. бюджет | Собств. средст. предпр. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организация вещания телепрограммы НТВ на территории Чукотского автономного округа | 10000,0 | - | - | - | 9000,0 | - | 1000,0 | - | - | - |
| 1.1. Оформление разрешительных документов, включая лицензию Оператора(Минсвязи России) и Вещателя (МПТР России | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2. Приобретение приемного и передающего оборудования | 7200,0 | - | - | - | 7200,0 | - | - | - | - | - |
| 1.3. Доставка оборудования и пуско-наладочные работы в населенных пунктах первой очереди (г.г. Анадырь, Билибино, Певек, п.п. Беринговский, Мыс¦ Шмидта, Провидения, Эгвекинот, с.Лаврентия) | 450,0 | - | - | - | 450,0 | - | - | - | - | - |
| 1.4. Доставка оборудования и пуско-наладочные работы в населенных пунктах второй очереди (остальные населенные пункты Чукотского автономного округа | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 | - | - | - |
| 1.5. Оплата спутникового ресурса (3 месяца) | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | - | - | - | - |
| 2. Модернизация телефонных абонентских сетей в г.Билибино и с.Кепервеем Билибинского района на базе современных многофункциональных АТС и цифровых телекоммуникационных технологий | 26500,0 | - | - | - | 8500,0 | - | 6900,0 | - | 11100,0 | - |
| 2.1. разработка проекта модернизации цифровых АТС с учетом государственной экспертизы | 900,0 | - | - | - | 900,0 | - | - | - | - | - |
| 2.2. поставка приобретаемого у компании"Iskratel" оборудования типа SI2000 для АТС г.Билибино и с.Кепервеем до г.Москвы | 19000,0 | - | - | - | 5400,0 | - | 3550,0 | - | 10050,0 | - |
| 2.3. доставка авиатранспортом приобретенного по контракту у компании"Iskratel" оборудование до г.Билибино по маршруту Москва-Анадырь-Билибино | 1050,0 | - | - | - | - | - | 1050,0 | - | - | - |
| 2.4. организация цифрового линейного тракта 2хЕ1 АТС Билибино-АТС Кепервеем с учетом стоимости оборудования | 600,0 | - | - | - | - | - | 600,0 | - | - | - |
| 2.5. приобретение станционного кабеля ТСВ 103х2х0,4 для организации переключения абонентской емкости на вводимые в эксплуатацию цифровые АТС в г.Билибино и с.Кепервеем с учетом его доставки | 600,0 | - | - | - | - | - | 600,0 |  |  |  |
| 2.6. доукомплектование станции спутниковой связи в г.Билибино для организации подключения цифровой АТС | 1650,0 | - | - | - | 1100,0 | - | 550,0 | - | - | - |
| 2.7. подготовка технических помещений в соответствии с требованиями проекта для размещения оборудования цифровых АТС в г.Билибино и с.Кепервеем | 1650,0 | - | - | - | 1100,0 | - | 550,0 | - | - | - |
| 2.8. оплата работ за монтаж станционного оборудования и переключение абонентской емкости | 1050,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1050,0 | - |
| ¦3. Развертывание регионального проекта цифровой интегрированной сети связи и информатики в населенных пунктах на базе современных беспроводных технологий с предоставлением всем категориям абонентов услуг цифровой телефонии и доступа в Интернет | - | 3000,0 | - | 2300,0 | - | 700,0 | - | - | - | - |
| 3.1. Пилот-проект в с.Канчалан | - | 3000,0 | - | 2300,0 | - | 700,0 | - | - | - | - |
| 4. Субсидирование Автономной некоммерческой организации "Информационное агентство¦"Чукотка" на оплату услуг предприятий связи по трансляции программ телевидения и радиовещания на территории Чукотского автономного округа | 20000,0 | - | - | - | 9700,0 | - | 5100,0 | - | 5200,0 | - |
| 4.1. Трансляция программ "Радио "Пурга" | 4200,0 | - | - | - | 2000,0 | - | 1100,0 | - | 1100,0 | - |
| 4.2. Трансляция программ "Радио"Максимум" (сетевая программа) | 3900,0 | - | - | - | 1900,0 | - | 1000,0 | - | 1000,0 | - |
| 4.3. Трансляция программ телевизионного канала "Белый Ветер" (СТС) | 6600,0 | - | - | - | 3200,0 | - | 1700,0 | - | 1700,0 | - |
| 4.4. Трансляция программ телевизионного канала "Белый Ветер" (региональная программа) | 400,0 | - | - | - | 200,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | - |
| 4.5. Ретрансляция на территории Чукотского автономного округа программ"СТС" и "Максимум" | 4900,0 | - | - | - | 2400,0 | - | 1200,0 | - | 1300,0 | - |
| ИТОГО: | 56500,0 | 3000,0 |  | 2300,0 | 27200,0 | 700,0 | 13000,0 |  | 16300,0 |  |